Обсужден и согласован Членами Исполкома МФСА

26 января 2010 г.

- РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ О  РАЗРАБОТКЕ ПБАМ-3

- Введение

28 апреля 2009 года в г. Алматы состоялась встреча Президентов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. Главы государств-учредителей МФСА поручили Исполнительному Комитету совместно с Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией, Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию МФСА с привлечением национальных экспертов и доноров разработать Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря на период 2011-2015 годы (ПБАМ-3). Правление МФСА 3 декабря 2009 года утвердило План  мероприятий по реализации положений Совместного заявления Глав государств-учредителей МФСА. Правительствами стран согласовано четыре основных направления ПБАМ-3. Представители пяти стран-участниц и соответствующих региональных организаций в ходе первого заседания Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы и разработке ПБАМ-3, организованного ИК МФСА 10-11 декабря в Алматы, договорились, что в целях эффективной организации формирования ПБАМ-3, необходимо обсудить и согласовать цели, задачи, основные направления и структуру ПБАМ-3, а также разработать критерии отбора проектов.

На первой консультативной встрече Исполкома МФСА с международными организациями и потенциальными донорами 17 ноября 2009 г. в г. Алматы было подтверждено, что сообщество доноров должно участвовать в данной работе, в частности, путем предоставления экспертной помощи, а также проектных предложений ПБАМ-3 со стороны доноров.

Данный документ подготовлен в качестве рабочего документа для национальных и региональных консультаций по этим вопросам, для проведения второго заседания Рабочей группы Проекта GTZ по разработке ПБАМ-3  и Первой Координационной встречи Рабочих групп по разработке ПБАМ-3 в марте 2010 года.

- Цели ПБАМ-3

Целью ПБАМ-3 является осуществление совместных практических действий и перспективных программ по преодолению Аральского кризиса, укрепление сотрудничества  путем целенаправленных действий на национальном, региональном и международном уровне для  улучшения экологической и социально-экономической обстановки, устойчивого развития и повышения благосостояния людей в бассейне Аральского моря.

- Задачи ПБАМ-3

Принимая во внимание следующие положения  Совместного Заявления Глав государств-учредителей МФСА от 28 апреля 2009 года:

1. Стороны, отмечая позитивное значение МФСА, деятельность которого позволяет координировать и решать принципиальные вопросы сотрудничества по преодолению последствий кризиса в бассейне Аральского моря, будут содействовать активизации деятельности и развитию сотрудничества с учреждениями системы ООН, включая Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, другими международными организациями.

2. Стороны выражают готовность к дальнейшему совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА с целью повышения эффективности его деятельности и более активного взаимодействия с финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением проблем бассейна Аральского моря.

3. Стороны поручают Исполнительному Комитету совместно с Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией, Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию МФСА с привлечением национальных экспертов и доноров разработать Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря на период 2011-2015 годы (ПБАМ-3) для последующего рассмотрения и утверждения государствами-учредителями МФСА.

4. Стороны продолжат сотрудничество, направленное на улучшение экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.

5. Стороны вновь подтверждают заинтересованность в выработке взаимоприемлемого механизма по комплексному использованию водных ресурсов и охране окружающей среды в Центральной Азии с учетом интересов всех государств региона.

При разработке проектов для ПБАМ-3 необходимо руководствоваться следующими общими задачами:

1. Улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря путем принятия мер, соответствующих концепции и принципам устойчивого развития, Целям Развития Тысячелетия;

2. Содействие координации действий стран региона по эффективной охране окружающей среды и совершенствованию управления водными и связанными с ними ресурсами;

3. Повышение готовности стран региона к новым вызовам, включая воздействие изменения климата, структуры использования водных ресурсов и способность к принятию совместных действий по адаптации;

4. Способствование выработки и укрепления организационно-правовых основ сотрудничества по комплексному управлению водными ресурсами на национальном, бассейновом и региональном уровнях.

5. Способствование разработке и реализации соответствующих международно-правовых документов в Центральной Азии;

6. Усиление координации и сотрудничества с сообществом доноров по достижению этих общих задач.

- Основные направления ПБАМ-3

- 1. Комплексное использование водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона

- 2. Экологическое

- 3. Социально-экономическое

- 4. Совершенствование институционально-правовых механизмов

- Структура ПБАМ-3

ПБАМ-3 должна быть структурированным документом, который бы начинался со стратегического видения, определения целей и задач, принимая во внимание приоритеты стран Центральной Азии. Она также должна принимать во внимание приоритеты донорского сообщества, текущие и  запланированные донорами проекты. Она должна содержать реалистичное количество проектов, разработанных при регулярной координации с донорским сообществом.

На основе общих целей и задач МФСА, представители государств и сообщество доноров должны разработать более детально цели и задачи, а также, руководящие указания по подготовке проектов по четырем основным направлениям ПБАМ-3.

- Примерная структура

- Введение

Цель ПБАМ-3

Задачи ПБАМ-3

Основные направления ПБАМ-3

Направление 1 (Задачи данного направления и утвержденные проекты)

Направление 2 (Задачи данного направления и утвержденные проекты)

Направление 3 (Задачи данного направления и утвержденные проекты)

Направление 4 (Задачи данного направления и утвержденные проекты)

- Мониторинг и оценка выполнения ПБАМ-3

Заключение - долгосрочное видение сотрудничества в регионе

- Критерии отбора проектов

В ПБАМ-3 могут быть включены:

1. Национальные проекты, осуществляемые на территории одного государства, финансируемые в основном  из бюджета этого государства. Национальные проекты должны вписываться в общие согласованные рамки (цели, задачи, направления) ПБАМ-3 и должны оказывать благоприятное трансграничное и региональное воздействие или дополнять и соответствовать региональным задачам. Национальным органам управления (министерствам, ведомствам) следует направить усилия на разработку реалистичного числа качественно подготовленных проектов.

2. Региональные проекты: к ним относятся проекты, осуществляемые на территории двух и более стран. Региональные проекты должны обеспечиваться поддержкой со стороны государств-участников данного проекта и донорского сообщества.

Необходимо учесть возможность такого критерия,  как «частичное заявленное финансирование» - например, часть бюджета проекта может  иметь заявленное финансирование от национальных правительств и/или негосударственных (коммерческих) структур.

Общие критерии:

- Соответствие целям и задачам ПБАМ-3

- Соответствие одному из основных направлений ПБАМ-3

-Соответствие приоритетам и критериям доноров;

-Связь с соответствующими национальными и региональными политическими целями и программами;

- Ориентированность на результаты

- Реалистичные сроки

Подробные требования изложены в критериях к проектам ПБАМ-3 и техническом задании (прилагаются)

- Основные стадии и сроки подготовки ПБАМ-3

- В феврале-марте ИК МФСА организует Национальные консультации, для обсуждения и выработки национальной позиции по развернутой структуре ПБАМ-3;

- С 3 февраля, в ходе всего процесса Консультативная группа международных консультантов - с участием ИК МФСА, международных  и донорских организаций проводят обсуждения и согласование структуры ПБАМ-3, критериев отбора проектов для ПБАМ-3, приоритетов донорских организаций, подготовки  координационного совещания;

- С февраля, в ходе всего процесса ИК МФСА организуются Встречи экспертных групп под руководством координаторов из числа членов ИК МФСА по четырем основным направлениям ПБАМ-3. В заседаниях экспертных групп примут участие: члены Исполкома, представители правительств, представители МКВК и МКУР, предоставленные донорами эксперты, представители заинтересованных региональных и международных организаций и доноров. Экспертные группы должны будут выявить возможности для региональных проектов; обсудить возможные национальные проекты; выявить возможности для финансирования проектов по конкретному направлению; выявить уже существующие проекты, которые могут претендовать на включение в качестве проектов в программу ПБАМ-3 по данному направлению.

- В середине марта ИК МФСА организует Второе заседание Объединенной Рабочей группы и координационное Совещание доноров для  согласования, структуры ПБАМ-3 и критериев отбора проектов. Совещание доноров позволит провести консультации о критериях отбора проектов; помочь выявить приоритеты и предпочтения отдельных доноров; познакомиться с экспертами от донорских организаций по отдельным направлениям ПБАМ-3; выявить существующие и уже запланированные проекты, которые могут войти в ПБАМ-3;

- Правительствам, региональным, международным организациям и донорам будет предложено представить национальные проекты и региональные проекты – до  июня 2010 года по единым требованиям, разработанным Исполкомом МФСА с участием донорских организаций.

- Третье заседание Объединенной Рабочей группы для доработки предложения  подготовки 1го варианта ПБАМ-3 и направления его Правлению МФСА (конец мая – начало июня) – обсуждение проекта ПБАМ-3 и проектных предложений;

- Правление МФСА (июнь) – обсуждение информации о ходе подготовки ПБАМ-3;

- Четвертое заседание Объединенной Рабочей группы для доработки документов ПБАМ-3 (июль) – подготовка к координационной конференции доноров и к совещанию высокого уровня;

- Координационная конференция доноров (октябрь) – обсуждение проекта ПБАМ-3, включая финансовые потребности, возможности и условия ПБАМ-3, (по отдельной программе);

- Совещание высокого уровня государств-участников МФСА (конец 2010 года) – обсуждение и утверждение ПБАМ-3;

Следует рассмотреть возможность добавления проектов в ПБАМ-3 в  первые годы ее осуществления (2011-2012гг.), в случае, если государства, основываясь на опыте разработки проектов для ПБАМ-3, захотят включить в нее новые имеющие финансовую поддержку и соответствующие критериям программы, а также продолжающиеся проекты ПБАМ-2 с охватом соответствующего периода.

- Выполнение ПБАМ-3

Правление МФСА утверждает ПБАМ-3 и все проекты представленные в нем являются обязательными для выполнения национальными и региональными органами. Все проекты, осуществляемые в бассейне Аральского моря организациями МФСА, реализуются согласно регламенту работы Правления МФСА.

Выполнение отдельных проектов, включенных в ПБАМ-3, является обязанностью предложивших их стран и региональных организаций. Все проектные предложения должны четко обозначать ответственные за их выполнение организации. Если несколько организаций являются исполнителями по проекту, в проектном предложении должна быть обозначена головная организация, являющаяся контактной организацией для взаимоотношений с ИК МФСА. Для региональных проектов, проектные предложения должны определять порядок взаимодействия государственных органов участвующих стран и, при необходимости, органов региональных организаций в ходе осуществления проекта, а также контактную организацию для взаимоотношений с ИК МФСА. Активное участие в выполнении проектов должны принимать структурные подразделения МФСА.

- Мониторинг и оценка ПБАМ-3

Мониторинг ПБАМ-3 осуществляется на постоянной основе ИК МФСА. В этих целях два раза в год организации МФСА, ответственные за выполнение проектов, представляют в ИК МФСА отчеты о ходе выполнения проектов. Раз в год ИК МФСА представляет Правлению Фонда годовой отчет о выполнении ПБАМ-3. Между ИК МФСА и Консультативной группой доноров осуществляется регулярный обмен информацией о ходе выполнения ПБАМ-3. Годовые отчеты о выполнении ПБАМ-3 должны быть открытыми для общественности и средств массовой информации (СМИ).

Правление МФСА регулярно информируется о ходе выполнения ПБАМ-3.

В начале 2013 года ИК МФСА организует среднесрочную оценку выполнения ПБАМ-3 для определения достигнутого прогресса, проблем в реализации и необходимых действий для достижения цели и выполнения задач ПБАМ-3. При проведении среднесрочной оценки ИК МФСА может инициировать проведение независимой оценки со стороны организации, не имеющей отношения к какой-либо из пяти стран и не осуществляющей деятельности в регионе. При проведении среднесрочной оценки выполнения ПБАМ-3 проводятся консультации с донорами. По результатам среднесрочной оценки выполнения ПБАМ-3 публикуется среднесрочный обзор и проводится международная конференция.

В конце 2015 года ИК МФСА проводит оценку реализации ПБАМ-3 с изложением результатов по достижению цели и выполнению ее задач и изложением результатов по каждому из включенных в ПБАМ-3 проектов. Данная оценка осуществляется с участием доноров и международных организаций и с привлечение общественности.

Приложения: 	Приложение 1. Критерий отбора проектов.

Приложение 2. Техническое задание (формуляр).

Приложение 1

Общие критерии

отбора проектов по ПБАМ-3

Первое: Критерии отбора и финансирования проектов:

- Соответствие  проекта целям/задачам основных направлений программы ПБАМ-3

- Выбор наилучшей стратегии, которая бы отвечала целям проекта

- Проект имеет:

  - региональный характер (охватывает 2 и более стран) или региональную значимость, или решение в проекте национальных интересов должно соответствовать региональным интересам;

  - выполнимость и реальность достижения конкретных результатов;

  - четкое соответствие одному или нескольким основным направлениям ПБАМ-3;

  - уже заявленное финансирование (от национальных правительств, от доноров).

- Соответствие проекта экологическим и социальным требованиям/стандартам

- Проект должен быть:

  - экономически целесообразным и реалистичным, без допущения дублирования финансовых средств  в компонентах проекта;

  - финансово осуществимым и устойчивым проектом (продолжать функционировать  после его реализации);

  - научно-обоснованным и технически надежным, и методы его реализации просты.

- Соответствие периода реализации проекта периоду реализации программы

- Соответствие исполнительного агентства техническим и административным требованиям.

- Соответствие документации и технической оснащенности настоящему проекту и наличие:

  - ожидаемых результатов и степени их соответствия целям программы;

  - календарного плана, соответствующего ожидаемому периоду завершения проекта;

  - необходимых ресурсов для осуществления проекта.

Второе: Критерии определения приоритетов проекта:

- Количество бенефициариев (приоритет должен быть отдан проектам, имеющим наибольшее количество бенефициариев)

Третье: Критерии оценки реализации проекта:

## Периодическое предоставление финансовых и технических отчетов выполнимости;

## Развитие реализации проекта с помощью выездов на экспедиции или посредством экспертных оценок;

## Роль МФСА в реализации проекта;

## Оценка степени удовлетворенности бенефициаров;

## Оценка степени соответствия проекта ранее запланированным задачам.

Критерии отбора проектов

по основным направлениям ПБАМ-3

1. Комплексное использование водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона:

- Соответствие  проекта целям/задачам данного направления программы ПБАМ-3

- Выбор наилучшей стратегии, которая бы отвечала целям проекта

- Проект должен иметь:

  - региональный характер (охватывает 2 и более стран) или региональную значимость, или решение в проекте национальных интересов должно соответствовать региональным интересам;

  - выполнимость, реальность достижения конкретных результатов;

  - четкое попадание под данное основное направление ПБАМ-3;

  - уже заявленное финансирование (от национальных правительств, от доноров).

- Соответствие проекта экологическим и социальным требованиям/стандартам (исключение экологического и другого ущерба странам Центральной Азии).

- Проект должен быть:

  - экономически целесообразным и реалистичным, без допущения дублирования финансовых средств  в компонентах проекта;

  - финансово осуществимым и устойчивым проектом (продолжать функционировать  после его реализации);

  - научно-обоснованным и технически надежным, и методы его реализации просты.

- Соответствие периода реализации проекта периоду реализации программы

- Соответствие исполнительного агентства техническим и административным требованиям

- Соответствие документации и технической оснащенности настоящему проекту и наличие:

  - ожидаемых результатов и степени их соответствия целям программы;

  - календарного плана, соответствующего ожидаемому периоду завершения проекта;

  - необходимых ресурсов для осуществления проекта.

2. Экологическое

- Соответствие  проекта целям/задачам данного направления программы ПБАМ-3

- Выбор наилучшей стратегии, которая бы отвечала целям проекта

- Проект должен иметь:

  - региональный характер (охватывает 2 и более стран) или региональную значимость, или решение в проекте национальных интересов должно соответствовать региональным интересам;

  - выполнимость, реальность достижения конкретных результатов;

  - четкое попадание под данное основное направление ПБАМ-3;

  - уже заявленное финансирование (от национальных правительств, от доноров).

- Соответствие проекта экологическим и социальным требованиям/стандартам

- Проект должен быть:

  - экономически целесообразным и реалистичным, без допущения дублирования финансовых средств  в компонентах проекта;

  - финансово осуществимым и устойчивым проектом (продолжать функционировать  после его реализации);

  - научно-обоснованным и технически надежным, и методы его реализации просты.

- Соответствие периода реализации проекта периоду реализации программы

- Соответствие исполнительного агентства техническим и административным требованиям

- Соответствие документации и технической оснащенности настоящему проекту и наличие:

  - ожидаемых результатов и степени их соответствия целям программы;

  - календарного плана, соответствующего ожидаемому периоду завершения проекта;

  - необходимых ресурсов для осуществления проекта.

3. Социально-экономическое

- Соответствие  проекта целям/задачам данного направления программы ПБАМ-3

- Выбор наилучшей стратегии, которая бы отвечала целям проекта

- Проект должен иметь:

  - региональный характер (охватывает 2 и более стран) или региональную значимость, или решение в проекте национальных интересов должно соответствовать региональным интересам;

  - выполнимость, реальность достижения конкретных результатов;

  - четкое попадание под данное основное направление ПБАМ-3;

  - уже заявленное финансирование (от национальных правительств, от доноров).

- Соответствие проекта экологическим и социальным требованиям/стандартам

- Проект должен быть:

  - экономически целесообразным и реалистичным, без допущения дублирования финансовых средств  в компонентах проекта;

  - финансово осуществимым и устойчивым проектом (продолжать функционировать  после его реализации);

  - научно-обоснованным и технически надежным, и методы его реализации просты.

- Соответствие периода реализации проекта периоду реализации программы

- Соответствие исполнительного агентства техническим и административным требованиям

- Соответствие документации и технической оснащенности настоящему проекту и наличие:

  - ожидаемых результатов и степени их соответствия целям программы;

  - календарного плана, соответствующего ожидаемому периоду завершения проекта;

  - необходимых ресурсов для осуществления проекта.

4. Совершенствование институционально-правовых механизмов

- Соответствие  проекта целям/задачам данного направления программы ПБАМ-3

- Выбор наилучшей стратегии, которая бы отвечала целям проекта

- Проект должен иметь:

  - региональный характер (охватывает 2 и более стран) или региональную значимость, или решение в проекте национальных интересов должно соответствовать региональным интересам;

  - выполнимость, реальность достижения конкретных результатов;

  - четкое попадание под данное основное направление ПБАМ-3;

  - уже заявленное финансирование (от национальных правительств, от доноров).

- Соответствие проекта экологическим и социальным требованиям/стандартам

- Проект должен быть:

  - экономически целесообразным и реалистичным, без допущения дублирования финансовых средств  в компонентах проекта;

  - финансово осуществимым и устойчивым проектом (продолжать функционировать  после его реализации);

  - научно-обоснованным и технически надежным, и методы его реализации просты.

- Соответствие периода реализации проекта периоду реализации программы

- Соответствие исполнительного агентства техническим и административным требованиям

- Соответствие документации и технической оснащенности настоящему проекту и наличие:

  - ожидаемых результатов и степени их соответствия целям программы;

  - календарного плана, соответствующего ожидаемому периоду завершения проекта;

  - необходимых ресурсов для осуществления проекта.

Второе: Критерии определения приоритетов проекта:

- Количество бенефициариев (приоритет должен быть отдан проектам, имеющим наибольшее количество бенефициариев)

## Третье: Критерии оценки реализации проекта: Периодическое предоставление финансовых и технических отчетов выполнимости

## Развитие реализации проекта с помощью выездов на экспедиции или посредством экспертных оценок

## Роль МФСА в реализации проекта

## Оценка степени удовлетворенности бенефициаров

## Оценка степени соответствия проекта ранее запланированным задачам

Приложение 2

Техническое задание

к разработке Проекта ПБАМ-3

1.  Сведения о заявителе:

•    Название и тип организации (министерство, агентство, комитет, местная администрация)

- Ф.И.О. лица, ответственного за контакты с конкурсной программой;

- Электронный адрес лица, ответственного за контакты с конкурсной программой;

- Должность в организации;

- Веб-сайт организации;

- Номера телефона и факса;

- Адрес.

2.  Краткое описание проекта:

•    Название предлагаемого проекта

•    Страна и место реализации проекта

•    Сфера хозяйственной деятельности

•    Сроки реализации проекта

- Каждый из предложенных проектов должен вписываться в идею из следующих направлений:

  - Комплексное использование водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона

  - Экологическое

  - Социально-экономическое

  - Совершенствование институционально-правовых механизмов

3.  Партнер по проекту:

•    Название организации партнера

•    Веб-сайт, номера телефона и факса,  адрес партнера

•    Описание организации партнера, включая дату регистрации

- Ф.И.О. и контактные данные лица, ответственного за взаимодействие с конкурсной программой

4.  Описание деталей проекта:

•    Актуальность, и прикладная значимость работы

•    Определение проблемы

•    Идея / цели проекта

•    Наличие задела по работе участников проекта

•    Обоснование технической выполнимости проекта, главные прогнозируемые препятствия и пути их преодоления

•    Результаты проекта и их измерение / оценка, индикаторы, инновационный потенциал

•   Технико-экономические показатели для прогноза эффективности и целесообразности вложения средств, в предполагаемые потребности разработок, наличие рынка реализации

5. Стоимость/бюджет проекта:

•   Работы •   Товары (Материалы и оборудование) •   Услуги:

a.  Персонал b.  Ресурсы для обучения и проведения семинаров c.   Командировочные расходы

•   Административные/     накладные расходы

•    Прочие расходы (объяснить ниже)

•    Сумма финансирования из национального бюджета страны (стран)

•    Другие источники финансирования

•    Сумма, запрашиваемая для софинансирования от донорских организаций

Комментарий / пояснения

Приложение 3

Единая  карточка/формуляр проекта ПБАМ-3

«Краткое описание проекта»

| Наименование проекта: |  |
| --- | --- |

# Краткое описание проекта:

| № Проекта: (заполняется в ИК МФСА) Исполнительное агентство: Страна: Тематика: Начало проекта: Завершение проекта: Бенефициары: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта Ф.И.О.: Название (тип организации): Должность: Телефон: Факс: E-mail: Веб-сайт: Адрес: Банковские реквизиты: Описание обязанностей руководителя проекта: | Партнер Ф.И.О.: Название (тип организации) партнера: Должность: Телефон: Факс: E-mail: Веб-сайт: Адрес партнера: Банковские реквизиты: Описание обязанностей партнера: |  |
| Всего необходимо финансовых средств (в $ США) затрачиваемых на: - Работы - Товары (материалы и оборудование) - Услуги: a. Персонал b. Ресурсы для обучения и проведения семинаров c. Командировочные расходы • Административные/накладные расходы • Прочие расходы Итого: Источники финансирования: - за счет взносов стран в МФСА: - за счет национальных бюджетов: - за счет займов (заемщик): - за счет грантов (грантодатель): - за счет взносов доноров (степень согласованности с донором/донорами и в денежном эквиваленте): |  |  |
| Приложения к карточке |  |  |