«О Плане работ РЦ ЦА по ВИЭ при МКУР на 2015-2016 гг.»

Приоритеты на 2015-2016 гг.

- Создание временного совета Центра из числа представителей стран ЦА (до создания филиалов Центра в странах).

- Создание МКУР Совета Управляющих Центра и проведение его заседания.

- Проведение активной работы по достижению финансирования проектов.

- Поиск доноров для наращивания потенциала РЦЦАВИЭ и найма персонала.

- Разработка и начало реализации проектов во всех республиках ЦА в рамках программных направлений деятельности РЦЦАВИЭ,

- Открытие филиалов РЦЦАВИЭ в странах Центральной Азии.

- Установление сотрудничества с международными организациями и региональными структурами. Подготовка и подписание, по мере необходимости, меморандумов о сотрудничестве.

- Участие в международных конференциях, семинарах, заседаниях.

- Разработка и поддержание веб-сайта, публикация буклетов и брошюр, распространение информационных материалов среди заинтересованных сторон и потенциальных доноров о деятельности РЦЦАВИЭ.

| Мероприятия | Основная деятельность | Cроки | Бюджет (индикативный) | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание временного совета Центра из числа представителей стран ЦА (до создания филиалов Центра в странах). | Определение по 1 эксперта из каждой республики для начала работы Центра | 2-полугодие 2015 г. | 10 тыс.долл.США | ЮНЕП, КЕМКО, ПРООН, поиск доноров |
| 3. Поиск доноров для наращивания потенциала РЦЦАВИЭ и найма персонала. | - Переговоры с донорами о финансировании деятельности РЦЦАВИЭ - Организация донорской встречи с участием членов СУ, при наличии финансовых ресурсов | В течение 2016 года | 30 тыс.долл.США | ЮНЕП, ПРООН, поиск доноров |
| 4. Разработка и начало реализации проектов во всех республиках ЦА в рамках программных направлений деятельности РГЦЦА (в рамках ранее подготовленного проекта «Укрепление механизма регионального сотрудничества в Центральной Азии в области использования возобновляемых источников энергии». Проект представлен в ЮНЕП.) | Наем персонала, оснащение головного офиса оборудованием, подготовка проектных предложений | 1 полугодие 2016 г. | 120 тыс.долларов | ЮНЕП, ПРООН, поиск доноров |
| 5. Открытие филиалов РГЦЦА в странах Центральной Азии. | 1.Командировки в страны ЦА для открытия филиалов РЦЦАВИЭ 2.Ооснащение офисов филиалов оборудованием | В течение 2016 года | 90 тыс.долл.США | ЮНЕП, ПРООН, поиск доноров |
| 6. Изучение потенциала по использованию ВИЭ в ЦА. - Определение индикаторов по использованию ВИЭ | Изучение и систематизация национальных и международных докладов (отчетов проектов, программ, планов и т.д.), касающихся использования ВИЭ | 2-ое полугодие 2015 г. | 10 тыс.долл.США | РЦ по ВИЭ ЦА, НИЦ МКУР, РЭЦЦА |
| 7. Создание базы данных по технологиям использования ВИЭ | Изучение и систематизация национальных и международных докладов (отчетов проектов, материалов программ, планов и т.д.), касающихся использования ВИЭ | 1-ое полугодие 2016 г. | 40 тыс.долл.США | РЦ по ВИЭ ЦА, РЭЦЦА, Казахстанское отделение НИЦ МКУР, представители национальных ведомств, НПО |
| 8. Организация передачи (трансфера) и сервисного обслуживания технологий (на местах и по разным направлениям)- для работы на основе успешных пилотных проектов стран ЦА | Систематизация проектов, осуществленных в странах ЦА, выявление наилучших практик и их трансфер | 2-ое полугодие 2016 г. | 60 тыс.долл.США | РЦ по ВИЭ ЦА, НИЦ МКУР, РЭЦЦА, НПО |
| 9. Установление сотрудничества с международными организа-циями и региональными структурами. Подготовка и подписание, по мере необходимости, меморандумов о сотрудничестве. | Переговоры с заинтересованными сторонами, подготовка проектов меморандумов и их подписание по мере необходимости | В течение 2015-2016 гг. |  |  |
| 10. Подготовка предложений по активизации межведомственного взаимодействия в области использования ВИЭ, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Предложение по межведомственному взаимодействию | 2016 г. |  | РЦ по ВИЭ ЦА, РЭЦЦА, НИЦ МКУР, национальные агентства по ВИЭ, НПО |
| 11. Участие в международных конференциях, семинарах, заседаниях. | Поиск доноров, пиар Центра | В течение 2015-2016 гг. | 20 тыс.долл.США | МКУР, РЦ ЦА ВИЭ |
| 12. Информационное освещение о деятельности РЦЦАВИЭ, Создание региональной информационной сети в области использования ВИЭ и энергосбережения, повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования. Подготовка периодических информационных докладов в области использования ВИЭ, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Разработка и поддержание веб-сайта, публикация буклетов и брошюр, распространение информационных материалов среди заинтересованных сторон и потенциальных доноров о деятельности РЦЦАВИЭ. | В течение 2015-2016 гг. | 30 тыс. долларов | РЦ по ВИЭ ЦА, РЭЦЦА, НИЦ МКУР, национальные агентства по ВИЭ, НПО |

Итого на 2015-2016 гг.  -  410 тыс. долларов США

Предлагается до следующего заседания МКУР подготовить и предложить в международные донорские институты следующие проекты:

- Создание базы данных по технологиям использования ВИЭ в странах Центральной Азии.

- Анализ и мониторинг действия законодательно-нормативной базы по ВИЭ в странах ЦА, изучение возможности адаптации правовой базы по ВИЭ передовых стран к условиям ЦА.

- Разработка и внедрение механизмов маркировки энергоэффективности бытовых электрических приборов в странах Центральной Азии.

- Разработка и введение в действие национальных стандартов на установки возобновляемых источников энергии.

- Организация изучения опыта и знаний европейских стран в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Организация тренингов для представителей местной власти, бизнеса и гражданского общества.

- Разработка национальных стратегий развития использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий.

- Внедрение пилотных установок возобновляемых источников энергии в труднодоступных районах стран Центральной Азии для устойчивого обеспечения малонаселенных пунктов.

Исполнительный директор РЦ ЦА ВИЭ						М.Ходжаев