Проектное предложение, подготовленное в рамках Инструмента для сотрудничества с промышленно развитыми странами (Сотрудничество между государственными учреждениями) – ICI

Министерства Иностранных Дел Финляндии

Предложенное название проекта:

«Государственный и общественный мониторинг качества воды,

как инструмент активного взаимодействия на право населения к безопасной воде»

Государственное учреждение гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан

совместно с

общественной организацией  (ОО) «Дружина по охране природы

07.04.2015

ПОДПИСИ

Финское агентство

Государственное учреждение гидрометеорологии

(Подразделение КООС при Правительстве Республики Таджикистан)

ОО «Дружина по охране природы»

Обзорная информация

- Предлагаемое название проекта

«Государственный и общественный мониторинг качества воды,  как инструмент активного взаимодействия на право населения к безопасной воде»

- Обобщенная ключевая информация:

  - Исполнительное агентство

Государственное учреждение гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан  совместно с Общественной организацией  (ОО) «Дружина по охране природы»

  - Заинтересованные страны

Республика Таджикистан

  - Ключевые партнеры (на национальном и международном уровне)

На национальном уровне -

Уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в Республики Таджикистан является Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан (КООС), который отвечает  за выполнение взятых Таджикистаном обязательств по реализации  международных природохранных конвенций, включая Рамочную конвенцию ООН по изменению климата и Орхусскую Конвенцию. Мониторинг окружающей среды по определению качества воды (наряду с воздухом и почвой) осуществляется подразделением КООС - Государственным учреждением по гидрометеорологии и Центром аналитического контроля. Гидрометом также ведется контроль за загрязнением поверхностных вод наряду с атмосферным воздухом и радиационной обстановкой.

Основным партнером проекта является Государственное учреждение гидрометеорологии (Гидромет) (от 1 октября 2008 года № 485), на которое возложено проведение государственного  мониторинга качества воды  на поверхностных водотоках (реках). В его полномочия входит участие  в осуществлении единой государственной политики в области гидрометеорологической деятельности, мониторинга загрязнения окружающей среды и в разработке и представлении проектов законов, нормативно-правовых актов в данной области. Он осуществляет деятельность по обеспечению органов государственного управления методическими и информационными консультациями в области гидрометеорологии и координирует создание и обеспечение деятельности системы комплексного мониторинга за состоянием окружающей среды. Также поддерживает и развивает обмен информацией в рамках сотрудничества с Всемирной Метеорологической Организацией, ЕврАЗЕС и Содружеством Независимых Государств и участвует в выполнении международных обязательств по Рамочной Конвенции ООН по изменению климата и защиты озонового слоя и предоставлять соответствующие проекты и использует передовой опыт других стран в области метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, аэрологии, актинометрии, гляциологии, мониторинга окружающей среды. Финансирование Государственного учреждения гидрометеорологии осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных средств, по согласованию с Министерством финансов Республики Таджикистан.

Партнером со стороны общественных организаций (неправительственных организаций) выступает  «Дружина по охране природы» (ОО «ДОП»).

Основными направлениями деятельности организации является совершенствование экологической политики и нормативной правовой базы, общественности в принятии решений на национальном и международном уровнях, усиление работы в области повышения уровня знаний по экологическому праву и защите общественных экологических интересов общественных организаций. Организация имеет большой опыт в проведении исследовательско-аналитической деятельности и тренинговых и информационных кампаний, подготовке публикаций для широких слоев населения – школьников, студентов, водопользователй и государственных организаций. (Приложение1. Информация об организации).

На межународном уровне – Кыргызстан. НПО «Независимая экологическя экспертиза»

Партнером со стороны неправительственных организаций выступает «Независимая экологическая экспертиза», член международной сети по ликвидации СОЗ. Миссия организации «Независимая экологическая экспертиза - защита прав граждан нынешних и будущих поколений на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду.  Основными направлениями деятельности организации является совершенствование экологической политики и нормативной правовой базы, проведение общественной экологической экспертизы, продвижения общественного участияв принятии значимых решений на национальном и международном уровне, усиление практики правоприменения по защите общественных экологических интересов. Организация осуществляет мониторинг состояния окружающей среды, экологическую оценку, защиту экологических прав граждан, имеет большой опыт в проведении исследовательско-аналитической деятельности и тренинговых и информационных кампаний.

Финляндия. Эксперты и специалисты по вопросам мониторинга качества воды (тренера по проведению тренингов, эксперты по современным методикам проведения мониторинга качества воды) были бы весьма полезны при информационно-обучающих мероприятий в рамках проекта.

- Приблизительный общий бюджет и средства запрашиваемые из денежных средств, выделяемых Правительством Финляндии  - 400 000 тыс. евро

- Предполагаемая продолжительность и дата запуска (начало проекта) –

Сентябрь 2015-сентябрь 2016

- Контактное лицо и соответствующая контактная информация

Каримджон Абдуалимов, заместитель директора Государственного учреждения гидрометеорологии, г. Душанбе, ул. ул. Шевченко 47, тел: +992935018407,  +992372215191, abdualimov@mail.ru

Фируза Илларионова, к. б. н., юрист, директор ОО «Дружина по охране природы», . Душанбе, тел. +992935052564, abdurahimova@mail.ru

Теоретические основы и обоснование проекта

Страны Центральной Азии географически  связаны между собой трансграничными реками, крупнейшими из которых являются Сырдарья, Амударья, Чу, Талас и Зеравшан.  Но на сегодня здоровье и благосостояние людей зависит не только от количества водных ресурсов в ЦА-регионе,  а в первую очередь – от качества получаемой воды в каждой стране.

Республика Таджикистан обладает огромными запасами водных ресурсов, занимая первое место среди стран Центральной Азии, однако существующая проблема санитарного состояния водоемов, являющихся источниками питьевого водоснабжения для ее населения, не теряет своей актуальности до настоящего времени. Водоснабжение, особенно питьевое, в стране развито очень слабо, 90% населения в городах и только 40% населения в сельской местности имеют доступ к централизованному и безопасному водоснабжению.

В данный период развития республики санитарное состояние водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, достаточность водообеспечения населения и безопасность ее использования являются актуальными проблемами, решение которых в значительной мере определяет качество жизни населения и устойчивость развития Республики Таджикистан. Необходимость решения этих проблем диктуется слабым развитием в стране водного и коммунального хозяйств и вынужденным использованием значительной частью населения республики (более 50%) поверхностных (реки, ирригационные каналы, арыки, пруды, водохранилища, озера и т.д.) и грунтовых (родники, мелко-трубчатые колодцы и т.д.) водоемов для хозяйственно-питьевых нужд.  Таджикистан также в течение многих лет является регионом повышенной заболеваемости острыми кишечными инфекциями, формирующимися преимущественно в сельских населенных пунктах, где отмечается неудовлетворительное санитарно-коммунальное благоустройство, неупорядочены водоснабжение, канализация и санитарная очистка.

Учитывая актуальность проблем водообеспечения в жизнедеятельности человечества, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 5/196 от 20 декабря 2000 года провозгласила 2003 год Международным годом пресной воды, и другой резолюцией за № 58/217 от 23 декабря 2003 года 2005-2015 годы провозгласила Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Примечательно, что эти решения были приняты по инициативе Республики Таджикистан в лице ее Президента Эмомали Рахмона.  «В Таджикистане на сегодня только 58,5% населения страны имеет доступ к улучшенным источникам питьевой воды и около 30% к улучшенной санитарии – из выступления  президента РТ Эмомали Рахмона на Душанбинской международной конференции по водному сотрудничеству (август, 2013).

Социально-экономическое развитие территорий верховья и низовья реки Пяндж (Хатлонская область и ГБАО) вдоль границы Таджикистана с Афганистаном через использования рекреационных ресурсов (развитие рыбного хозяйства, сельского хозяйства) является важным для республики. Кроме того, усиление экономической и демографической активности вызывает необходимость постоянного наблюдения за состоянием водных ресурсов в реке и экологических систем вдоль населенных пунктов р. Пяндж.

Среднеазиатская река Пяндж – одна из основных рек Таджикистана, река на границе Таджикистана и Афганистана, левая составляющая Амударьи, ее приток. Свой характер река Пяндж меняет в каждой своей части, местами - это спокойный поток с бесшумным течением, местами - бурлящая и опасная река. Устье реки находится в юго-восточной части Таджикистана, где она впадает в Амударью. Образуется при слиянии рек Памир  (вытекает  из  озера Зоркуль) и Вахандарья. Питание - ледниково-снеговое. Протекает между  Афганистаном (левый берег) и Таджикистаном: длина - 921 км, площадь бассейна -  114 тыс. км², средний расход воды - 1000 м³/с. По части долины Пянджа идёт автотракт Душанбе — Хорог. Основные притоки справа: Гунт, Бартанг, Язгулем, Впнч, Кызылсу.  Река Пяндж течет узкой долиной практически по всей афганско-таджикской границе кроме малого участка района Хамадони Хатлонской области. На речке сооружены Ишкашимский, Лангарский мосты, а также мост-шоссе между Таджикистаном и Афганистаном в области Нижнего Пянджа. В настоящее время ее воду используют для орошения огородов и виноградников.

В бассейне данной реки расположен заповедник «Тигровая балка». Нужно отметить, что заповедник «Тигровая балка» является местом гнездования мигрирующих видов птиц, которые останавливаются на озерах заповедника. Кроме того, что из р. Пяндж воду используют  многие крупные млекопитающие, занесенные в Красную книгу Таджикистана и являющими редкими исчезающими среди которых бухарский олень, который сезонно передвигается с афганской на таджикскую сторону и наоборот на мелководьях данной реки.

Южные районы  Хатлонской области за последние несколько лет из-за засушливой погоды неоднократно подвергались вспышкам численности саранчи, которая вляется серьезной угрозой для сельского хозяйства. Для борьбы с саранчой были использованы ядохимикаты и инсектициды которые использовались чрезмерно и были смыты атмосферными осадками и водами небольших речек в Пяндж и каналы.  Это привело к массовой гибели не только рыбы,  но и катастрофически нарушило сложившийся биоценоз озер заповедника. Из реки Пяндж население ловит рыбу. К сожалению,  она поступает на рынки и  торговые точки без информации о качестве рыбной продукции. Также ловится рыба со стороны Афганистана.

Зона обслуживания централизованных систем сельского питьевого водоснабжения охватывает 62,7% сельского населения, в то же время фактический доступ к нему имеют только 32%. Наиболее тревожное положение создалось в зоне Хатлонской области, особенно в Кумсангирском и Кабадианском, районах. Здесь от 82 до 100% сельского населения не обеспечено водопроводной водой. Не лучше обстоят дела с водоснабжением сельских жителей и ГБАО. В стране, эксплуатируются небольшие по мощности системы водоснабжения, которые полностью базируются на поверхностных водах, в том числе, центры административных районов ГБАО. Укрупнение сельских населенных пунктов и повышение степени их благоустройства приводит также к росту водопотребления сельского населения.

Не секрет, что на качество питьевой воды влияет степень загрязнения водного бассейна реки. К факторам экологического риска необходимо отнести несанкционированные свалки твердых бытовых отходов (ТБО), загрязнение реки биологическими отходами. Масштабы загрязнения водоодоохранной зоны реки можно только предположить теоретически, так как долгое время не было объективной информации по близлежащим районам к реке Пяндж в Хатлонской области и ГБАО.  Но в рамках экспедиции в 2014 году по верховью и низовью реки Пяндж и встречам с общественностью собрана информация от населения, что зачастую вода в реке загрязняется именно бытовым мусором и несанкционированными свалками.

Реки Пнядж имеет быстрое и бурное течение, низкие температуры воды, высокую мутность, обладают низкой способностью к самоочищению. Горный тип площади водосбора способствует смыванию в реки значительных количеств почвы, нечистот, навоза, отбросов, отходов и мусора с территории населённых пунктов, животноводческих ферм, пастбищ и т.п., что влияет также природное  ее качество воды.

В настоящее время представители общественных организаций выбранного для проекта региона готовы сотрудничать с государственными организациями по вопросам мониторинга окружающей среды  вдоль реки Пяндж, в частности по вопросам качества воды и принимать участие в процессах принятие решений по нормативным документам. Но отсутствие  определенных знаний по правовым нормам, отстаивающие общественные интересы и механизмам оценки общественного мнения не дает им активизироваться в данном направлении.  С целью повышения эффективности проводимых законодательных и институциональных мер необходимо разработать правовые и нормативные положения, содействующие участию представителей частного сектора, общественности в мониторинге качества воды.

На сегодня трудно получить систематизированные фактические данные о состоянии качества питьевой воды в р. Пяндж. Местные, областные или общенациональные органы, отвечающие за контроль качества питьевой воды, часто имеют слабый кадровый, финансовый или технический потенциал для работы в сельских районах и не в состоянии охватить систематическими проверками все системы водоснабжения. В сельских районах независимый надзор за качеством питьевой воды и санитарными рисками часто осуществляется довольно нерегулярно и только в особых случаях, например, в ответ на вспышки или случаи заболеваний.

Органы государственного санитарного надзора на местах уделяют внимание организации постоянно действующей комплексной системе мониторинга качества питьевой воды и состояния водоисточника -  р. Пянджа. Наблюдения за качеством воды обеспечивают лаборатории владельцев водопроводов и центры Госсанэпиднадзора. Но население региона слабо информировано о результатах этого мониторинга. Также мониторинг качества воды возложен на Гидромет. Но за последние 10 лет на 5 гидропостах  р. Пяндж не проводился полномасштабный и по единой методике анализ качества воды, который возложен на гидпопосты Гидромета.  Данные за последние годы не собирались из-за изношенности оборудования и приборов, а также не укомплектованности гидропостов сотрудниками, которые отвечали бы за мониторинг качества воды и оперативно информировали бы центр.

Государственные органы по охране окружающей среды уполномочены обеспечивать контроль качества вод, но их влияние на водную политику очень ограничено по причине ориентации экономики на наиболее водозатратный – аграрный сектор. Недостаток бюджетного финансирования экологических ведомств, изношенность гидроузлов и водоводов приводят к огромным потерям воды и загрязнению поверхностных и подземных водотоков.

Имеющиеся данные о качестве питьевой воды часто в большей степени касаются положения дел в городах и редко отражают ситуацию на селе. Также данные обычно разбросаны по различным местным, областным и центральным организациям, к ним трудно получить доступ и поэтому их нельзя взять для проведения анализа. Поэтому готовых и достоверных данных, касающихся качества питьевой воды в регионе, мало, и вследствие этого соответствующие фактические данные часто остаются неофициальными и носят разрозненный характер.

Реализация проекта по активизации государственного и общественного мониторинга помимо выгод для здоровья населения выбранной территории  вдоль р. Пяндж благодаря профилактике заболеваний, передаваемых с водой, за счет улучшения доступа к безопасной питьевой воде может внести свой вклад за счет  получения и экономических выгод. К ним относятся:  экономия расходов ведомств здравоохранения и граждан на медико-санитарную помощь;  увеличение числа дней производительного труда в году;  рост посещаемости школ; экономия времени (прибавление числа рабочих дней) благодаря более удобному доступу к услугам.

- Бенефициары, цели / задачи и сфера охвата

1 .1. Основные бенефициары

- Государственное учреждение гидрометеорологии (сотрудники в г. Душанбе)

- Общественная организация (ОО) «Дружина по охране природы»

- Около 15 сотрудников 5 Гидропостов на р. Пяндж

- Сотрудники областных и районных комитетов охраны окружающей среды – подразделений КООС – около 50 чел.

- Около 25-30  общественных экологических и женских организаций в Хатлонской области и ГБАО (участники тренигов  в Хатлонской области и в ГБАО)

- Около 50 представителей государственных и общественных организаций в Душанбе,  СМИ (участники Круглого стола)

- Студенты факультетов гидрологии Таджикского технического университета, Таджикского государственного национального университет (факультет биологии, отделение и кафедра экологии) – 20-30 студентов.

- Население, живущих вдоль р. Пяндж и ее притоков (преимущественно женщины и дети).

  - Основная сфера охвата предполагаемого проекта (страны, ключевые компоненты)

Страна: Республика Таджикистан, Хатлонская область, Горно-Бадахшанская Автономная область – верховья и низовья реки Пяндж, бассейн реки Амударья

Ключевые компоненты:

- Государственный мониторинг качества воды

- Общественный мониторинг качества воды

- Взаимодействие и сотрудничество  по вопросам мониторинга качества воды

-Тренинги и круглые столы по вопросам проведения общественного мониторинга

- Публикации Методических пособий и Руководства по проведению общественного мониторинга.

  - Примерные цели/задачи (общие задачи, цель проекта)

Цели Проекта:

- Установление регулярного проведению государственного мониторинга качества воды на 5 основных гидропостах р. Пяндж (бассейна реки Амударья) - Ишкащим, Шидз, Хирманджо, Нижний Пяндж и Айвандж (Горно-Бадахшанская Автономная Область  (ГБАО) и Хатлонская область – верховья и низовья реки Пяндж – трансграничной регги между Таджикистаном и Афганистаном).

- Активизация деятельности общественных организаций по проведению общественного мониторинга качества воды, как одного из механизмов по участию в принятии решений по вопросам окружающей среды – право на здоровую окружающую среду и природные ресурсы – водные ресурсы, которые являются необходимым ресурсом для жизнедеятельности населения данного региона.

Задачи Проекта:

- укомплектование оборудованием и техническими приборами 5 гидропостов на р. Пяндж; повышение потенциала через обучение сотрудников 5 гидропостов на  р. Пяндж по вопросам мониторинга качества воды и общественных организаций, представителей местного самоуправления и местных органов власти по вопросам общественного мониторинга качества воды;

- повышения навыков работы с новыми техническими приборами по мониторингу качества воды на р. Пяндж и ее притоках;

- активизация населения по вопросам участия  в процессах принятия решений и доступа к информации по качеству воды и безопасной питьевой воде и технической воде для сельского хозяйства и бытовых нужд;

- активизация деятельности по проведению государственного и общественного мониторинга качества воды путем повышения потенциала государственных и общественных организаций через проведения обучающих тренингов, круглого стола и подготовки публикаций по правовым вопросам проведения мониторинга качества воды;

- обеспечение оперативного  и постоянного доступа общественности и местного населения к информации по качеству воды, которые будут получены гидропоостами Гидромета.

1.4. Предлагаемые компоненты проекта и основные ожидаемые результаты (также см. логическую концепцию  FinWaterWEI II)

- оборудованы 5 гидропостов техническим оснащением  и приборами для определения качества воды реки Пяндж; получение достоверной и сиетмтической информации о качестве воды на 5 гидропостах ;

- использование современных методик проведения мониторинга качества воды с целью сопоставления полученных результатов наблюдений различных ведомственных наблюдательных сетей;

- организация  работы по  оперативному сбору и обработке результатов по качеству воды на гидропостах и своевременное информирование о результатах всех заинтересованных организаций, отвечающие за качество воды (питьевой и технической для сельского хозяйства и бытовых нужд;

- налажен обмен получаемой информацией между различными уровнями и системами, входящими в мониторинг – органы охраны водных ресурсов, контроля за качеством воды, санитарными нормами, сохранения биоразнообразия (речные виды рыб, являющие объектами рыболовства и т. п.);

- оперативное представление данных мониторинга в районные и областные центры и комитеты охраны окружающей среды для оперативного реагирования на местах;

- содействие развитию сотрудничества между государственными и общественными организациями по вопросам мониторинговой деятельности;

- улучшение регионального сотрудничества межу Таджикистаном и Афганистаном в вопросах качества воды на р. Пяндж;

- выявление путей по снижению вредного воздействия на качество воды со стороны местного населения и их участие в улучшении качества воды их региона;

- повышение административного и информационного потенциала должностных лиц и экспертов на основе ознакомления с опытом других стран по мониторингу качества воды (Кыргызстан, Финляндия);

- улучшение межведомственного сотрудничества на национальном уровне, в частности, путем улучшения сотрудничества и обмена информацией между агентствами по охране окружающей среды и управлению водными ресурсами.

2. Стратегические подходы

2.1. Последовательность и потенциальная продолжительность проекта

Продолжительность и срок реализации проекта –

сентябрь 2015-сентябрь 2016 (12 месяцев)

| № | Мероприятие |  | Сроки | Ответственная организация и контакное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования и технических приборов для проведения мониторинга качества воды на 5 гидропостах на р. Пяндж |  | Октябрь-ноябрь 2015 | Гидромет, Каримджон Абдуалимов |
| 2 | Разработка Руководства по проведению мониторинга качества воды с использованием приобретенного оборудования для 5 гидропостов на р. Пяндж (Пособие по единой методика сбора и анализа данных по качеству воды, распространение информации для населения) и утверждение Гидрометом. |  | Декабрь 2015-январь 2016 | Гидромет, Каримджон Абдуалимов |
| 3 | Обучение (тренинги и публикации для тренинга) |  |  |  |
| 3.1 | Разработка модуля и информационных материалов для 3 тренингов | Ноябрь 2015- Январь 2016 |  | ОО «ДОП» - Фируза Илларионова ОО «Независимая экоогическая экспертиза» (Кыргызстан)- Олег Печенюк |
| 3.2 | Проведение Тренинга 3-х тренингов – в Душанбе и 2 тренинга по общественному мониторингу качества воды в г. Хороге и Нижнем Пяндже | Февраль 2016 (Душанбе), апрель 2016 (Нижний Пяндж, Хатлонская область, низовья реки), июнь 2016 (Хорог ГБАО, верховья реки) |  | ОО «ДОП» - Фируза Илларионова ОО «Независимая экоогическая экспертиза» (Кыргызстан)- Олег Печенюк |
| 3.3 | Разработка и печать Публикации «Правовые основы проведения государственного и общественного мониторинга качества воды» | Июль-август 2016 |  | ОО «ДОП» - Фируза Илларионова |
| 3.4 | Круглый стол на тему: «Общественный экологический мониторинг качества воды: правовые основы, взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления». | Сентярь 2016 |  | Гидромет, Каримджон Абдуалимов, ОО «ДОП» - Фируза Илларионова |
| 4 | Отчетность по проекту (финансовая и информационная) | Регулярно – (по сле проведения кажлго мероприятия согласно календарного плана работы по проекту) Сентбрь 2016 – финанльный отчет |  | Гидромет, Каримджон Абдуалимов, ОО «ДОП» - Фируза Илларионова Финансовый менеджер проекта (будет нанят по краткосрочному контракту в период работы проекта) |
| 5 | Информационная поддержка проекта (СМИ, сайты государственных и общественных организаций, тадж., русс, англ.) | Весь период проекта (сентябрь 2015-сентябрь 2016) |  | Все заинтерсованные организации Ассистент по коммуникациям со СМИ(будет нанят по краткосрочному контракту в период работы проекта) |

2.2. Стратегические подходы (например основные механизмы реализации)

информирование всех заинтересованных лиц о реализации в регионе проекта;

- создание условий  для привлечения молодых специалистов с гидрологическим и экологическим образованием к работе по вопросам качества воды, доступе к чистой питьевой воде и безопасности использования технической воды  для сельского хозяйства и в быту.

3. Институционалные рамки

3.1. Предлагаемые институциональные рамки (ключевые партнеры и их роль)

КООС,  Гидромет, ОО «ДОП»

Мониторинг окружающей среды проводится методами фотометрии, потенциометрии, кондуктометрии, органолептики, титрирования. ЛНЗПВ и РЗ (лаборатория наблюдений за загрязнением поверхностных вод и радиационного загрязнения). До 90-х годов мониторинг предусматривал, проведение наблюдения на всех крупных и важных в народном хозяйстве республике водоемах и водотоках – на 54 водных объектах: 47 реках (I, III и IV категорий), 5 озерах и 2 водохранилищах (26 станций – 104 пункта).

В 1992-1998 гг. количество пунктов и программа наблюдений сократились. Наблюдения за качеством поверхностных вод проводятся по неполной программе. Определяются 32 (из 41) загрязняющих физических и химических показателя (основное количество определяемых ингредиентов определяется благодаря проекту GEF (Компонент D) мониторинг трансграничных вод). Оснащенность лабораторий составляет 50%, но в большинстве это уже устаревшее оборудование. Необходимо современное оборудование, комплектующие и реактивы для наблюдением поверхностных вод республики.

Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на 2009-2019 годы принятая правительством 27.02.2009 год № 123, и меры по выполнению Государственной экологической программы Республики Таджикистан принятая правительством 31.10.2009 г. № 602. Эта программа нацелена на мониторинг воды, воздуха, земель санитарных условий, растительность, фауны и охраняемых территорий, и увеличения числа аналитических лабораторий, проведения инвентаризации источников загрязнения, база данных, экологических карт и создание национальной экологической информации внедрение комплексной оценки окружающей условий и воздействий, применение данных дистанционного зондирования для оценки состояния окружающей среды.

Источники финансирования для реализации мер четко определены, они являются внебюджетными и состоят из финансов внутренних средств организаций, грантов и кредитов. В сфере экологического мониторинга и управления информацией прогресс остаётся минимальным.

Мониторинг окружающей среды проводится методами фотометрии, потенциометрии, кондуктометрии, органолептики, титрирования. ЛНЗПВ и РЗ (лаборатория наблюдений за загрязнением поверхностных вод и радиационного загрязнения). До 90-х годов мониторинг предусматривал, проведение наблюдения на всех крупных и важных в народном хозяйстве республике водоемах и водотоках – на 54 водных объектах: 47 реках (I, III и IV категорий), 5 озерах и 2 водохранилищах (26 станций – 104 пункта).

3.2. Координирование/сотрудничество с другими заинтересованными сторонами

- Министерство во энергети и водных ресурсов РТ,

- Агенство по мелиорации и ирригации РТ,

- Министерсво здравоохранения РТ , областные и районные подразделения в ГБАО и Хатлонской области

4. Ресурсы и бюджет (в евро)

4.1.  Общая смета бюджета проекта с разбивкой по странам (Кыргызстан/Таджикистан; в случае, если в рамках проекта подразумевается региональная деятельность, обозначить бюджетную долю, которая максимум может составлять 5-10 %)

4.2.  Приблизительная разбивка требуемых ресурсов по бюджетным категориям:

- Техническая помощь (гонорары или заработная плата)

- Субподрядные контракты (обозначить)

- Другие расходы (транспортные расходы, организация семинаров, подготовка  материалов и т.д.)

- Инвестиции (оборудование и ПО)

4.3. Первоначальный  финансовый план  (обозначить источники софинансирования, если таковые предусмотрены, а также долю ключевых партнеров)

| 1 | Оборудование и технические приборы для проведения мониторинга качества воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | - Наименование | Кол-во | Цена 1 комплекта (шт.) | Общая сумма, в евро |
| 1.1 | Прибор для измерения радиоактивных веществ в составе воды | 5 | 8 000 | 40 000 |
| 1.2 | Оборудование для измерения качества воды "Акваметр АМ-7000" | 5 | 4 000 | 20 000 |
| 1.3 | «Фотометр -7500» с наборам реагентов для определения загрязняющих веществ в воде (или аналог) | 5 | 12 000 | 60 000 |
| 1.4 | Спектрометр МКС-AT6104ДМ» - прибор для измерение радиоактивных веществ в составе воды | 5 | 3 000 | 15 000 |
| 1.5 | «БАС БПК-5» - Экспресс-анализатор биологического потребления кислорода | 5 | 6 000 | 30 000 |
|  | Итого |  |  | 165 000 |
| 2 | Руководство по проведению мониторинга качества воды с использованием приобретенного оборудования для 5 гидропостов на р. Пяндж (единая методика сбора и анализа данных, распространение информации для населения) |  |  |  |
| 2.1 | Гонорар экспертов и специалистов |  |  |  |
| 2.2 | Публикация (печать на русском и таджикском языке, дополнительно - на английском для специалистов из Афганистана) |  |  |  |
| 2.3 | Презентация и апробация Руководства |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 60 000 |
| 3 | Обучение (тренинги и публикации для тренинга) - 2 |  |  |  |
| 3.1 | Разработка модуля и информационных материалов для 2 тренингов (Таджикистан, Кыргызстан) |  |  |  |
| 3.2 | Проведение Тренинга: обучения ( 1 –Душанбе для сотрудников гидропостов; практика – выезд на гидропосты, апробация с участием общественных организаций – 1) |  |  |  |
| 3.3 | Публикация «Правовые основы проведении государственного и общественного мониторинга качества воды» - опыт, практика, методика. |  |  |  |
| 3.4 | Круглый стол на тему: «Общественный экологический мониторинг качества воды: правовые основы, взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления». |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 175 000 |
|  | Общая запрашиваемая сумма |  |  | 400 000 |

5. Риски и мероприятия по их смягчению

5.1. Оценка Критических рисков

- отсутвие необходимых технических средств у поставщика, органицации, где  Гидромет мог бы купить данные технические стредства и приборы.

- непроведение в определенную дату тренинга в  г. Хороге (ГБАО) из-за погодных условий и не своевременного приезда участников  тренинга и экспертов.

- нестабильная небезопасная  ситуация на границе с Афганистаном, в связи с чем приграничные территории в Хатлонской области временно могут быть не доступны для проведения тренинга. В случае ухудшения ситуации на границе с Афганистанам не рекомендуется блико подходить к реке Пяндж, где расположены гидропосты.

5. 2. Предлагаемые меры по предотвращению и смягчению рисков

- Необходимо найти аналоги приборов и технических средств своевремнно в самом начале реализации проекта или дополнително запросить у донора, могут ли они приобрети данные средства, например в Финляндии.

- Следить за погодными условиями, и даты тренинга определить так, чтобы были дни в запасе для приезда и проведения.

- Держать связь с органами пограничной службы и гидрометами на местах.

- Предусмотреть возможность переноса тренинга из одного района в другой (для практических занятий во время тренига нужны гидропоты, которые будут уже оснащены новым оборудованием и приборами).

6. Дополнительная информация по критериям

Обоснуйте или предоставьте краткие примеры того, насколько предлагаемая деятельность отвечает основным критериям деятельности, реализуемой в рамках FinWaterWEI II (см. Стр. 2)

- Подход к развитию, основывающийся на правах человека

Результаты работы по проекту имеют практическое значение для решения вопросов по безопасности питьевого водоснабжения и санитарной охране водоемов в рамках реализации нормативно - правовых документов, как  Закон Республики Таджикистан от 23 июня 2010 № 34 «О питьевой воде и питьевом водообеспечении» и «Национальная программа по улучшению обеспечения населения РТ чистой питьевой водой на 2008-2020 гг». В данном случае это информирование о правовых основах права населения на доступ к чистой воде, участию в принятии решений, участию в обсуждение проектов нормативных документов, планов и программ на местном уровне. Результаты по мониторингу качества воды, полученными сотрудниками гидропостов на р. Пяндж и проанализированные на местах и дополнительно в областных центрах и в Душанбе имеют большое практическое значение для прогноза заболеваемости населения, обусловленной водным фактором, и разработки мероприятий по их профилактике.

- Непрерывность и устойчивость

- Проект является устойчивым и процесс работы в данном направлении будет продолжен  в работе по мониторингу качества воды других гидропостов Гидрометотом на других реках Таджикистана

- Результаты, достигнутые после окончания  - получение достоверной информации о качестве воды на р. Пяндж – в верховьях и низовьях будут предоставлены коллегам из Афганистана, которые также работают в данной области.

- Представители общественных организаций, которые прошли тренинги смогут в дальнейшем использовать свои знания на проведению общественного мониторинга

- Публикации по правовым вопросам  по проведению государственного мониторинга, так и общественного будут использоваться в работе как государственных организаций, так и общественными, как руководство по исполнению своих правовых обязанностей.

- Оборудование, приобретенное в рамках проекта будет использоваться сотрудниками гидропостов в течении 5 лет. Гидромет далее может покупать только необходимые расходные материалы к ним (реактивы, реагенты и т. п.), что даст возможность использовать приборы сроком до 10 лет.

- Взаимодополняемость

Данный проект продолжает начатую работу проекта от Всемирного банка (World Bank)  «Модернизации Гидрометеорологического обслуживания Центральной Азии (ПМГМО ЦА)» (2011-2016 гг.), а также вопрос качества воды поднят в рамках проекта по таджикско-афганскому сотрудничеству по вопросам экологии и гидрологии (2010-2014), финансируемый со стороны Европейской Комиссии (UNECE), Российской Федерации и ОБСЕ.

Программа «Совершенствования гидрометеорологического обслуживания в Республике Таджикистан» основана на «Программе мероприятий по модернизации гидрометеорологической службы», разработанной Всемирным Банком в рамках исследования по улучшению гидрометеорологического обслуживания в Республике Таджикистан (2008 г.) с учетом предложений по приоритетным мероприятиям в рамках Региональной программы по улучшению гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии, обсуждавшейся на встречах Рабочей группы НГМС региона (2008-2010 гг.).

В рамках Компонента С. (Таджикистан) Проекта «Модернизации Гидрометеорологического обслуживания Центральной Азии (ПМГМО ЦА)» (2011-2016 гг.) намечается модернизация гидрометеорологический наблюдательной сети. Это будет достигнуто с помощью: восстановления и улучшения оборудования для гидрологического, метеорологического, агрометеорологического и снеголавинного наблюдения; установления, восстановления и технического улучшения национального центра для сбора гидрометеорологических данных; и развития систем гидрометеорологического прогнозирования. На сегодня часть оборудования уже приобретена.

- Исходя из этих цели, в бассейне реки Пяндж будут восстановлены метеорологические и гидрологические наблюдательные сети (все 43 гидрологические посты бассейна р. Пяндж будут модернизироваться, 5 из которых будут оснащены автоматическими станциями).  Модернизации гидрометеорологических наблюдательных сетей улучшит  обеспечения своевременных предупреждений о неблагоприятных и опасных погодных условиях, а также для управления водными ресурсами. Предоставлению расширенного обслуживания, и улучшению интеграции в пределах общей региональной системы и таджикско-афганского сотрудничества.

В рамках Компонента С (Таджикистан) Проекта Модернизации Гидрометеорологического обслуживания Центральной Азии (ПМГМО ЦА) намечается модернизация гидрометеорологический наблюдательной сети в бассейна реки Пядж следующие станции; Хорог, Ишкашим, Навабад, Рушан, Джавшангоз, Хумраги, Дарваз, Пяндж, Ниж.Пяндж, Фархор и Айвадж всего 11-станции.

Но в рамках данного проекта, который сейчас идет, не заложено не предусмотрено техническое оснащение оборудованием по определению качества воды и мониторингу водных ресурсов в данном регионе, приобретение оборудования и приборов по мониторингу воды, почвы, радиоактивных веществ, которое возложено на Гидромет и его гидропосты. Надо отметить, что на реке Пяндж 5 основных гидропостов – Ишкащим, Шидз, Хирманджо, Нижний Пяндж и Айвандж, которым необходимо оборудование по мониторингу качества воды, которые отвечали бы современным условиям проведения такого рода исследований.

Вопросы качества воды  на р. Пяндж неоднократно поднимались в рамках встреч членов  таджикско-афганской Рабочей группы по гидрологии и экологии в рамках Проекта-программы по  в 2010-2014 году. «Усиление сотрудничества по трансграничному управлению водоразделом между Афганистаном и Таджикистаном в верховьях бассейна реки Амударья», реализуемого ЕЭК ООН при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации и дополнительной поддержке офиса ОБСЕ в Таджикистане. Проект был направлен на улучшение двустороннего сотрудничества по таким направлениям как: управление горными экосистемами, гидрология, стихийные бедствия, изменение климата и другие приоритетные вопросы, а также усиление институционального и технического сотрудничества. В 2015 году проект также продолжит свою работу в данном направлении.

- Продвижение принципов эффективного использования водных ресурсов

Принципы эффективного использования водных ресурсов включают в себя как меры по улучшению эффективности инфраструктуры водоснабжения с целью сокращения потерь и повышения уровня оборотного водоснабжения, так и меры, направленные на повышение эффективности водопользования и распределения водных ресурсов между конкурирующими водопользователями. Две формы «эффективности» могут быть достигнуты посредством принятия мер варьирующихся от политических и законодательных реформ до проведения кампаний с целью повышения осведомленности, реализации экономических инициатив, внедрения экономических инноваций, организации новых финансовых структур и т.д.

После успешного завершения проекта, планируется, что с данным опытом таджикские НПО могут поделиться с афганскими НПО и местными органами власти вдоль реки Пяндж с афганского стороны и специалистами государственных органов Афганистана в области мониторинга качества воды в р. Пяндж, как одной из стран бассейна реки Амударья, которая наряду со странами Центральной Азии пользуется трансграничными водными ресурсами  одной из рек бассейна Амударьи.

- Основанный на достижении результатов подход к развитию, а также межсекторальные цели политики Финляндии по развитию и сотрудничеству

Долгосрочные результаты:

- Создание сети общественного мониторинга в регионе и обучение представителей экологических НПО, а также представителей женских НПО методикам мониторинга водных ресурсов.

- Приобретенные Гидрометом КООС необходимые реактивы и расходные материалы (приборов) для проведения мониторинга качества воды  на 5 гидропостах будут использоваться совместно с  представителями пилотных НПО ( оборудованием для отбора проб и экспресс анализа воды) по предоставлению запроса.

- Создание Единой информационной системы о мониторинге качества воды данного региона.

- Обмен информацией об экологическом состоянии трансграничной реки между Таджикистаном и Афганистаном (кроме качества воды – информация о состоянии почвы, радиационной ситуации, состоянии биоразнообразия водотока).

- Создана положительная мотивация среди лиц, принимающих решения и местных сообществ для более углубленного учета экологических вопросов при социально-экономическом  планировании. При этом, Гидромет сможет предоставлять достоверную экологическую информацию, как для государственных структур, так и для широкой общественности на систематической и постоянной основе.

- Получение идентичных данных, т. к. будут разработаны и будут использоваться единые нормативные и методические документы качества воды с обязательным учетом международных требований.

- Создание надлежащей системы хранения, обмена и обработки экологической информации по мониторингу качества воды трансграничной реки Пяндж.

- Повышение потенциала и мотивация лиц, принимающих решения в использовании экологических данных по качеству воды при разработке стратегических документов и реализации текущей деятельности с участием общественности.

- Налаживание системы информирования для лиц, принимающих решения и широкой общественности,  разработка и публикация аналитических документов о состоянии качества воды окружающей территории на основе экологических  и стандартов по качеству воды данного региона.

- Налаживание  системы получения достоверной систематической информации о состоянии загрязнения реки Пяндж на основании проведения мониторинга на основных 5 гидропостах на реке Пяндж с привлечением и предачес своего опята на другие гидропосты на других территориях РТ.

7. Другие моменты или вопросы, которые необходимо рассмотреть в процессе будущего планирования

Вкратце опишите реализуемый и/ил предусматриваемый процесс планирования предполагаемой деятельности. Обозначьте вклад заинтересованных сторон партнерской страны, а также потенциальных бенефициаров и/или участие гражданского сообщества.

Вклад Гидромет КООС.

Данная организация берет на себя ответственность за свои собственные трудовые затраты и заработную плату. Будет предоствлять помещение и необходимый зал для проведения Рабочих встреч, круглого стола, тренинга в Душанбе, необходимую информацию по направлениям деятельности по вопросам мониторинга качества воды.  Учитывая особенности в реализации проекта, охватывающих широкий спектр аспектов включая  привлечение подрядных организаций необходимо, для оптимизации процесса реализации проекта, привлечение за счет средств проекта отдельного специалиста по информацинной части, а также финансового менеджера, обладающий знаниями по финасовой, банковской и налоговой сфере.

Вклад ДОП.

Компонент проекта,  связанный с участием общественности будет на субконтракте обеспечено ОО «Дружина по охране природы». Он также безвозмездно предоставляет техническо оборудование (копьютеры, сканер, принтеры, волонтеров, фотоаппараты, аренда автомобиля, оплату мобильного телефона, канцтовары). Для обслуживание технических средств необходимо будет только приобрети технические средства (картридки, краска для принтера, горючее и т. п.)

Описание тренингов, круглого стола, публикаций.

Дополнительная информация (в расширенном формате – программа, количество участников, расширенный бюджет по каждому мероприятию и т. п.) будет предоставлен по запросу финансируемой стороной. Информация будет предоставлена своевременно и с учетом требований донора.