Проект

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

повышения потенциала МКУР и его институтов для развития ВИЭ в Центральной Азии

Основание для разработки: Решение № 4 МКУР ЦА «О повышении потенциала МКУР и его институтов в вопроса развития ВИЭ и ЭЭ», г. Душанбе 2014 г.

Среднесрочные действия (2015 -2018 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Меры (действия) | Исполнители | Сроки исполнения | Источник финансирования | | Ожидаемые  результаты | Требуемая  помощь |
|  | | | | | |  |  |
| 1. | * Изучение потенциала по использованию ВИЭ в ЦА. * Определение индикаторов по использованию ВИЭ | РЦ по ВИЭ ЦА,  НИЦ МКУР,  РЭЦЦА | 2-ое полугодие  2015 г. | | Привлечённые ресурсы | Изучен потенциал и определены индикаторы. Предложения представлены для рассмотрения всем заинтересованным сторонам | Консультативная и финансовая поддержка заинтересованных партнёров. |
| 2. | * Создание базы данных по технологиям использования ВИЭ. * Создание на Экопортале НИЦ МКУР, информационной страницы по ВИЭ, с размещением по использованию ВИЭ в странах ЦА и обмена опытом. * Подготовка доклада по инициативе МКУР о возможностях гармонизации законодательства стран ЦА для развития ВИЭ и ЭЭ, * По инициативе МКУР проведение анализа по совершенствованию СНИПов, стандартов в сфере строительства, энергоэффективности, энергообеспечения, др. * Создание центров передачи и сервисного обслуживания технологий (на местах и по разным направлениям)- для работы на основе успешных пилотных проектов, * Обучение специалистов по направлениям - с привлечением ВУЗов, | РЦ по ВИЭ ЦА,  РЭЦЦА,  Казахстанское отделение НИЦ МКУР,  представители национальных ведомств,  НПО | 1-ое полугодие 2016 г.  1-е полугодие 2017 г. | | То же | Создана база данных, открыта информационная страница страница по ВИЭ на Экопортале НИЦ МКУР | Поддержка Программой CASEP, ПРООН и др. |
|  | * Проведение анализа и оценки использования технологий ВИЭ, с учётом специфики природно-климатических условий региона для каждой страны. | РЦ по ВИЭ ЦА,  НИЦ МКУР,  представители национальных ведомств, НПО | 2-ое полугодие  2016 г. | | То же  То же |  | Программа CASEP и ПРООН и др. |
|  | * Создание региональной информационной сети в области использования ВИЭ и энергосбережения, повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования. * Разработка структуры, определение контактных лиц и условий по взаимодействию в региональной сети по ВИЭ. | РЦ по ВИЭ ЦА,  РЭЦЦА,  Казахстанское отделение НИЦ МКУР, представители национальных ведомств,  НПО | 2016 г. | | То же | Создана информационная сеть, определены контактные лица | Консультативная и финансовая поддержка заинтересованных партнёров. |
|  | * Подготовка проектных предложений по организации систематических курсов повышения квалификации по вопросам подготовки и переподготовки кадров в области использования ВИЭ. * Общественные кампании по повышению осведомленности населения- с НПО, * Создание видеороликов для распространения доступных технологий и успешных проектов, в том числе через yuotube | РЦ по ВИЭ ЦА,  РЭЦЦА,  национальные агентства по ВИЭ,  ВУЗы, НПО, СМИ | 2017 г. | | То же | Подготовлен пакет проектных предложений организации и проведения курсов | Поддержка Программой CASEP, ПРООН, ОБСЕ и др. |
|  | * Подготовка предложений по организации мониторинга и проведение анализа эффективности нормативно-правового регулирования в области развития ВИЭ, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном уровне. | РЦ по ВИЭ ЦА,  НИЦ МКУР,  национальные агентства по ВИЭ | 2018 г. | | То же | Подготовлены предложения по организации мониторинга и анализа. | Поддержка Программой CASEP, ПРООН, ОБСЕ и др. |
|  | * Организация и участие в разработке и реализации программ, проектов и мероприятий в области использования ВИЭ, энергосбережения и повышения энергетической эффективности | РЦ по ВИЭ ЦА,  РЭЦЦА,  НИЦ МКУР,  национальные агентства по ВИЭ,  НПО | 2017-2018 гг. | | То же | Подготовлены предложения | Консультативная и финансовая поддержка заинтересованных партнёров. |
|  | * Создание базы данных по проектам для обеспечения мониторинга достигнутых результатов во всех областях деятельности направленной на развитие ВИЭ и повышение энергоэффективности. | РЦ по ВИЭ ЦА,  РЭЦЦА,  национальные агентства по ВИЭ | 2017-2018 гг. | | То же | База данных по результатам использования ВИЭ | Консультативная и финансовая поддержка заинтересованных партнёров. |
|  | * Подготовка периодических информационных докладов в области использования ВИЭ, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | РЦ по ВИЭ ЦА, РЭЦЦА,  национальные агентства по ВИЭ | 2017-2018 гг. | | То же | Информационный доклад 1 в год | Консультативная и финансовая поддержка заинтересованных партнёров. |
|  | * Подготовка предложений по активизации межведомственного взаимодействия в области использования ВИЭ, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | РЦ по ВИЭ ЦА,  РЭЦЦА,  НИЦ МКУР,  национальные агентства по ВИЭ, НПО | 2017-2018 гг. | | То же | Предложение по межведомственному взаимодействию | Консультативная и финансовая поддержка заинтересованных партнёров. |